THE DEVES INSURANCE

User Acceptance Test [UAT] - Project

P2026-EDR โครงการพัฒนาระบบออกเลขที่เอกสาร

ระบบเลขบันทึกภายใน (Internal Memorandum Running Number)

| Document Control | Details |
| --- | --- |
| Document | User Acceptance Test (UAT) : Sign Off |
| ISO No. | F-BP-005 |
| System | EDR - Electronic Document Request |
| Version Number | 1.0.0 |
| Prepared by | ธีระพัฒ เตียงกูล - ฝ่ายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ |
| Created Date | 24 August 2026 |
| Test Environment | https://iwebsvuat.deves.co.th/EDR |

เอกสารลับ ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น

# Document Sign Off

การลงนามในเอกสารฉบับนี้เป็นการรับรองผลการทดสอบตามหลักฐานที่แนบ และรับทราบรายการทดสอบที่ยังรอดำเนินการ

| Role / Department | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Owner / Users | [TODO: ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม] | ________________ | ____________ |
| Business Process Development Department | คุณธีระพัฒ เตียงกูล | ________________ | ____________ |
| Business Process Development Department | คุณทิพย์วารี พูลประดิษฐ์ | ________________ | ____________ |
| Information System Development Department | [TODO: ระบุชื่อผู้รับผิดชอบระบบ] | ________________ | ____________ |

## Document History

| Version | Revised Date | Revised By | Description | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 24 August 2026 | Teerapat Tiangkool | Create UAT document from consolidated test evidence | Admin test results pending |

## Source Evidence

- Testcase_Admin_EDR_MemoRuning_ เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ.xlsx | Suite: Admin | Executor reference: เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ

- Testcase_Admin_EDR_MemoRuning_Palida.xlsx | Suite: Admin | Executor reference: Palida

- Testcase_User_EDR_MemoRuning (yossakorn).xlsx | Suite: User | Executor reference: yossakorn

- Testcase_User_EDR_MemoRuning_kanyaphak_HR.xlsx | Suite: User | Executor reference: kanyaphak_HR

# 1. INTRODUCTION

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปขอบเขต วิธีการ และผลการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Test: UAT) สำหรับระบบออกเลขที่เอกสาร EDR ในส่วนเลขบันทึกภายใน โดยรวบรวมหลักฐานการทดสอบจากชุด Test Case ฝั่ง User และ Admin ที่ผู้ใช้งานส่งมอบ

ขอบเขตหลักประกอบด้วย Dashboard และการสร้างเลขบันทึกภายใน, การยืนยันข้อมูลก่อนสร้างเลข, การปิดเลข, Data Scope, Search / Filter, Master Hierarchy, Master ประเภทเอกสารและ Quick Add, SharePoint URL, Report Export และการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

หมายเหตุสำคัญ: ผล Passed/Failed ในเอกสารนี้อ้างอิงค่าที่บันทึกอยู่ในไฟล์ Test Case เท่านั้น ไม่ได้อนุมานจากภาพหน้าจอหรือ Expected Result

# 2. USER ACCEPTANCE TEST STRATEGY

## 2.1 Test Scope and Objective

• ยืนยันว่าฟังก์ชันเลขบันทึกภายในทำงานตาม Business Rule และ Validation ที่กำหนด

• ยืนยันการแบ่งขอบเขตข้อมูลระหว่าง User และ Admin (Own-only / All-data)

• ยืนยันการจัดการ Master Hierarchy และ Master ประเภทเอกสาร

• ยืนยันการจัดเก็บและเปิด SharePoint URL รวมถึงข้อจำกัดเมื่อเอกสารถูกปิด

• ยืนยันการแสดงผล Dashboard, รายงาน และการ Export Excel

• สรุปสถานะการทดสอบโดยแยกผลที่ดำเนินการแล้วออกจากรายการ Pending อย่างชัดเจน

## 2.2 Test Environment

| Systems | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| EDR (UAT) | https://iwebsvuat.deves.co.th/EDR | ยืนยันตัวตนด้วย AD User ตาม Test Case |
| Evidence | Excel Test Case 4 files | ผลทดสอบและภาพประกอบตามไฟล์ต้นทาง |

## 2.3 Test Planning and Execution Sources

| Suite | Executor reference | Total | Passed | Failed | Pending | Test case date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 August 2026 |
| Admin | Palida | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 August 2026 |
| User | yossakorn | 15 | 15 | 0 | 0 | 11 August 2026 |
| User | kanyaphak_HR | 15 | 15 | 0 | 0 | 11 August 2026 |

## 2.4 Acceptance Test Result Summary

| Measurement | Total | Passed | Failed | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execution records | 50 | 30 | 0 | 20 |
| User suite executions | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Admin suite executions | 20 | 0 | 0 | 20 |

ผลสรุป: หลักฐานฝั่ง User มีผล Passed ครบ 30 execution records จากผู้ทดสอบ 2 ชุด ส่วนหลักฐานฝั่ง Admin รวม 20 execution records ยังไม่ระบุผล จึงจัดเป็น Pending และยังไม่ควรใช้เอกสารฉบับนี้เป็น Final Sign-off จนกว่าจะบันทึกผลครบถ้วน

## 2.5 Exit Criteria / Sign-off Readiness

| Criterion | Current Status | Assessment |
| --- | --- | --- |
| User test cases have recorded results | 30 Passed / 0 Failed | Met |
| Admin test cases have recorded results | 20 Pending | Not met |
| No failed test cases in supplied evidence | 0 Failed | Met for recorded results |
| Business Owner approval | Signature pending | Not met |
| IT verification | [TODO: attach/confirm verifier evidence] | Not met |

# 3. SUMMARY TEST SCENARIOS

## 3.1 User Test Suite

| No. | Test Case | Requirement / Rule | Actor | Scenario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR-A-001 | BR-001, BR-002 | User | เลือก Dashboard แสดง Selector สลับระหว่างเลขภายนอก / บันทึกภายใน |
| 2 | EDR-A-002 | BR-003 | User | เปิดฟอร์มขอสร้างเลข — ผู้ขอและฝ่ายดึงจาก AD อัตโนมัติ แก้ไขไม่ได้ |
| 3 | EDR-A-003 | BR-004, BR-012 | User | Confirmation Step แสดงข้อมูลครบถ้วนก่อนสร้างเลข |
| 4 | EDR-A-004 | BR-005, BR-010 | User | ยืนยัน Confirmation — สร้างเลขทันที ไม่ผ่าน Approval ไม่ปรากฏใน Approval Queue |
| 5 | EDR-A-005 | BR-006, RL-CORE-06 | User | ปิดเลข — ต้องระบุเหตุผล หากไม่กรอกปุ่มยืนยันถูก Disabled |
| 6 | EDR-A-006 | BR-007 | User / Admin | ตรวจสอบ Data Scope: User=Own-only, Admin=All-data |
| 7 | EDR-A-007 | BR-008 | User | Search / Filter ประเภทเอกสาร: ทั้งหมด / ภายนอก / บันทึกภายใน |
| 8 | EDR-A-008 | RL-CORE-01 (VR-01) | User | [Negative] ไม่กรอกชื่อเรื่อง — ต้องบล็อก Validation |
| 9 | EDR-B-001 | BR-IDT01, BR-IDT02, BR-IDT03 | User | Searchable Dropdown ประเภทเอกสาร — ค้นหาได้ทั้งรหัสและชื่อ แสดงเฉพาะ Active |
| 10 | EDR-B-002 | BR-IDT04, BR-IDT05, BR-IDT06, RL-QA-08 | User (มีสิทธิ์ idt_quickadd) | Quick Add ประเภทเอกสารใหม่ — ฟอร์มคงข้อมูลเดิม และเลือกอัตโนมัติ |
| 11 | EDR-C-001 | BR-URL01, RL-URL-15 | User | ไม่กรอก URL — บันทึกสำเร็จ DocumentUrl = NULL |
| 12 | EDR-C-002 | BR-URL02, RL-URL-02 | User | กรอก URL HTTPS ถูกต้อง — บันทึกสำเร็จ |
| 13 | EDR-C-003 | BR-URL04 | User | ทดสอบเปิดลิงค์จากหน้า Detail — ต้องเปิด Tab ใหม่ |
| 14 | EDR-C-004 | BR-URL05, RL-URL-09, RL-URL-12 | User (เจ้าของ) | เจ้าของแก้ไขลิงค์ของตนเองเมื่อ Status = Created/In Use |
| 15 | EDR-C-005 | RL-URL-08 | User / Admin | [Negative] ห้ามแก้ลิงค์เมื่อ Status = Closed |

## 3.2 Admin Test Suite

| No. | Test Case | Requirement / Rule | Actor | Scenario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR-A-001 | BR-007 | User / Admin | ตรวจสอบ Data Scope: User=Own-only, Admin=All-data |
| 2 | EDR-A-002 | BR-009 | Admin | Report Export Excel แยกประเภทเอกสาร |
| 3 | EDR-B-001 | BR-H01, BR-H02 | Admin | สร้าง Master สายงานตามที่ Admin ต้องการ — ไม่บังคับให้ต้องสร้าง |
| 4 | EDR-B-002 | BR-H08, BR-H10, RL-HIER-05 | Admin | แก้ไข Running Config ของฝ่าย BA — ต้องผ่าน Confirmation |
| 5 | EDR-B-003 | RL-HIER-01 | Admin | [Negative] LineCode ที่ Admin กำหนดซ้ำกับสายงานเดิม — ต้องบล็อก |
| 6 | EDR-B-004 | BR-H03, RL-HIER-02 | Admin | [Negative] ลบสายงานที่ Admin สร้างและมีฝ่ายสังกัดอยู่ |
| 7 | EDR-B-005 | RL-HIER-03 | Admin | [Negative] UnitCode ซ้ำ — ต้องบล็อก |
| 8 | EDR-C-001 | BR-IDT07, RL-IDT-01 | Admin | Admin สร้าง Master ประเภทเอกสารใหม่จากหน้า Master |
| 9 | EDR-C-002 | RL-IDT-05, VR-IDT-03 | Admin | [Negative] DocTypeCode ซ้ำ (Case-insensitive) — ต้องบล็อก |
| 10 | EDR-D-001 | RL-URL-08 | User / Admin | [Negative] ห้ามแก้ลิงค์เมื่อ Status = Closed |

# 4. DETAILED TEST CASES AND EXPECTED RESULTS

รายละเอียดต่อไปนี้ใช้ Test Case definition จากไฟล์ตัวแทนของแต่ละ Suite และแสดงผลการ Execute แยกตามไฟล์หลักฐาน เพื่อไม่ให้ผลจากผู้ทดสอบรายหนึ่งถูกนำไปแทนผลของอีกรายหนึ่ง

## 4.1 User Test Cases

### User-EDR-A-001 | เลือก Dashboard แสดง Selector สลับระหว่างเลขภายนอก / บันทึกภายใน

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-001, BR-002 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. Login ระบบ EDR ด้วย User ทั่วไป (AD User ของท่าน) 2. ระบบโหลด Dashboard หลัก 3. สังเกต UI Selector/Tab ด้านบนสุด 4. คลิก 'เลขเอกสารบันทึกภายใน' 5. ตรวจสอบ Dashboard ที่แสดง |
| Expected Result | 1) หน้า Dashboard แสดง Selector/Tab แยกชัดเจน 2 ประเภท 2) เมื่อคลิก 'เลขเอกสารบันทึกภายใน' ระบบเปลี่ยนมุมมอง Dashboard Internal 3) Summary Card แสดง: ทั้งหมด / สร้างแล้ว-ใช้งาน / ปิด / คำขอเดือนนี้ 4) Dashboard External ไม่ถูกรบกวน |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-A-002 | เปิดฟอร์มขอสร้างเลข — ผู้ขอและฝ่ายดึงจาก AD อัตโนมัติ แก้ไขไม่ได้

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-003 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน (ฝ่าย BA) 2. ไปที่เมนู InternalRequest/Create 3. ตรวจสอบฟิลด์ 'ผู้ขอ' และ 'ฝ่าย' 4. พยายามแก้ไขค่าฟิลด์ผู้ขอ |
| Expected Result | 1) ฟิลด์ 'ผู้ขอ' แสดงชื่อผู้ใช้จาก AD เป็น Read-only 2) ฟิลด์ 'ฝ่าย' แสดงฝ่ายจาก AD เป็น Read-only 3) ฟิลด์ 'สายงาน' แสดงค่า Derived จาก Hierarchy (ฝ่าย BA → สายงาน MIS) 4) ไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ Read-only ได้ทั้งจาก UI และ DOM Manipulation |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-A-003 | Confirmation Step แสดงข้อมูลครบถ้วนก่อนสร้างเลข

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-004, BR-012 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน (ฝ่าย BA, สายงาน MIS) 2. เปิดฟอร์ม InternalRequest/Create 3. กรอกชื่อเรื่อง: 'บันทึกขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2569' 4. เลือกประเภทเอกสาร: 'บันทึกขออนุมัติ (DT0002)' 5. ไม่เลือกหน่วยงานย่อย (Default = ไม่ระบุ) 6. ไม่กรอกลิงค์เอกสาร 7. คลิก 'ดำเนินการต่อ' |
| Expected Result | 1) หน้า Confirmation แสดงข้อมูลครบ: - ชื่อเรื่อง: บันทึกขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2569 - สายงาน: สายสารสนเทศ (MIS) - ฝ่าย: ฝ่ายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (BA) - หน่วยงานย่อย: ไม่ระบุ - ประเภทเอกสาร: บันทึกขออนุมัติ (DT0002) - Running Scope: Shared by Line - Preview เลข: MIS-26-xxxxxx 2) Preview เลขแสดงก่อนยืนยัน |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-A-004 | ยืนยัน Confirmation — สร้างเลขทันที ไม่ผ่าน Approval ไม่ปรากฏใน Approval Queue

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-005, BR-010 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. ดำเนินการต่อจาก EDR-A-003 ถึงหน้า Confirmation 2. คลิก 'ยืนยัน' 3. ตรวจสอบผลลัพธ์ 4. เปิด Approval Queue ตรวจสอบว่ามีรายการหรือไม่ |
| Expected Result | 1) ระบบสร้างเลขทันที HTTP 201 2) แสดง Success: เลขเอกสาร MIS-26-000001 (หรือลำดับถัดไป) 3) Status = 'สร้างแล้ว' (Created) 4) ไม่ปรากฏรายการใน Approval Queue ทุกกรณี 5) นำทางไปหน้า Detail โดยอัตโนมัติ |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-A-005 | ปิดเลข — ต้องระบุเหตุผล หากไม่กรอกปุ่มยืนยันถูก Disabled

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-006, RL-CORE-06 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. เปิดหน้า Detail ของเลขที่มี Status = In Use (เช่น EDR ID: 1001) 2. คลิกปุ่ม 'ปิดเลข' 3. Modal ปิดเลขเปิดขึ้น 4. ไม่กรอกเหตุผล → สังเกตปุ่ม 'ยืนยันปิดเลข' 5. กรอกเหตุผล: 'ใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว' 6. คลิก 'ยืนยันปิดเลข' |
| Expected Result | 1) Modal ปิดเลขเปิด มีช่อง 'เหตุผลการปิดเลข' 2) ขณะเหตุผลว่าง: ปุ่ม 'ยืนยัน' ถูก Disabled 3) แสดง Validation: 'กรุณาระบุเหตุผลการปิดเลข' 4) เมื่อกรอกเหตุผลแล้ว ปุ่มเปิดใช้งาน 5) หลังยืนยัน Status เปลี่ยนเป็น Closed HTTP 200 6) หน้า Detail แสดงเหตุผลปิด + วันที่ปิด |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-A-006 | ตรวจสอบ Data Scope: User=Own-only, Admin=All-data

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-007 |
| Actor | User / Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน → เปิดหน้ารายการ InternalRequest/Index 2. บันทึกจำนวนรายการที่เห็น 3. Logout แล้ว Login ด้วย AD User ของท่าน 4. เปิดหน้ารายการ InternalRequest/Index 5. เปรียบเทียบจำนวนรายการ |
| Expected Result | 1) User เห็นเฉพาะรายการตนเอง (Own-only) 2) Admin เห็นรายการทุกฝ่าย (All-data) 3) Admin มี Filter ข้ามฝ่าย; User ไม่มี |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-A-007 | Search / Filter ประเภทเอกสาร: ทั้งหมด / ภายนอก / บันทึกภายใน

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-008 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไปหน้าค้นหา 3. เลือก Filter 'ทั้งหมด' → บันทึกผล 4. เลือก Filter 'เลขเอกสารภายนอก' → บันทึกผล 5. เลือก Filter 'เลขบันทึกภายใน' → บันทึกผล |
| Expected Result | 1) Filter 'ทั้งหมด' แสดงทั้ง 2 ประเภทตามสิทธิ์ 2) Filter 'ภายนอก' แสดงเฉพาะเลข พศ/ทด 3) Filter 'บันทึกภายใน' แสดงเฉพาะเลข Internal 4) Dynamic Filter อื่น (ฝ่าย, ประเภทเอกสาร) ยังใช้งานได้ |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-A-008 | [Negative] ไม่กรอกชื่อเรื่อง — ต้องบล็อก Validation

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | RL-CORE-01 (VR-01) |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. เปิดฟอร์ม InternalRequest/Create 3. ไม่กรอกชื่อเรื่อง (เว้นว่าง) 4. เลือกประเภทเอกสาร: DT0001 5. คลิก 'ดำเนินการต่อ' |
| Expected Result | 1) ระบบแสดง Validation Error: 'กรุณาระบุชื่อเรื่อง' 2) ไม่ไปหน้า Confirmation 3) HTTP 422 ถ้า Submit ผ่าน API |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-B-001 | Searchable Dropdown ประเภทเอกสาร — ค้นหาได้ทั้งรหัสและชื่อ แสดงเฉพาะ Active

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-IDT01, BR-IDT02, BR-IDT03 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. เปิดฟอร์ม InternalRequest/Create 3. คลิก Dropdown 'ประเภทเอกสาร' 4. พิมพ์ 'DT000' → สังเกตผลค้นหา 5. พิมพ์ 'บันทึก' → สังเกตผลค้นหา 6. พิมพ์ 'MEMO' (ภาษาอังกฤษ) → สังเกตผลค้นหา |
| Expected Result | 1) Dropdown ค้นหาได้ทั้งรหัส (DT000x) และชื่อไทย/อังกฤษ 2) ค้นหาแบบ Contains ไม่สนตัวพิมพ์เล็กใหญ่ 3) ไม่แสดงรายการที่ IsActive=0 4) ผลลัพธ์แสดงทันทีหลังพิมพ์ |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-B-002 | Quick Add ประเภทเอกสารใหม่ — ฟอร์มคงข้อมูลเดิม และเลือกอัตโนมัติ

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-IDT04, BR-IDT05, BR-IDT06, RL-QA-08 |
| Actor | User (มีสิทธิ์ idt_quickadd) |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน (มีสิทธิ์ idt_quickadd) 2. เปิดฟอร์ม InternalRequest/Create กรอกชื่อเรื่อง: 'บันทึกทดสอบ QA' 3. ไปที่ Dropdown ประเภทเอกสาร พิมพ์ 'บันทึกแจ้งเวียน' 4. ไม่พบรายการ → คลิก '+ เพิ่มประเภทเอกสาร' 5. Modal เปิด — กรอกชื่อไทย: 'บันทึกแจ้งเวียนภายใน', คำอธิบาย: 'Circular Note' 6. คลิก 'บันทึก' 7. ตรวจสอบ Modal ปิดและ Dropdown เลือกค่าใหม่ 8. ตรวจสอบฟิลด์ 'ชื่อเรื่อง' ยังคงค่าเดิม |
| Expected Result | 1) Modal Quick Add เปิดโดยมี Prefill ชื่อที่พิมพ์ค้นหา 2) บันทึกสำเร็จ HTTP 201 3) Modal ปิดอัตโนมัติ 4) Dropdown เลือก 'บันทึกแจ้งเวียนภายใน (DT00xx)' อัตโนมัติ 5) ฟิลด์ 'ชื่อเรื่อง' ยังแสดง 'บันทึกทดสอบ QA' ครบถ้วน 6) รายการใหม่: Source=QUICKADD, ReviewStatus=PENDING, IsActive=true |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-C-001 | ไม่กรอก URL — บันทึกสำเร็จ DocumentUrl = NULL

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-URL01, RL-URL-15 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. เปิดฟอร์ม InternalRequest/Create 3. กรอกข้อมูลครบ แต่ไม่กรอกลิงค์เอกสาร 4. ยืนยัน Confirmation |
| Expected Result | 1) บันทึกสำเร็จ HTTP 201 2) DocumentUrl = NULL 3) หน้า Detail แสดง '-' หรือว่างในฟิลด์ลิงค์เอกสาร |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-C-002 | กรอก URL HTTPS ถูกต้อง — บันทึกสำเร็จ

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-URL02, RL-URL-02 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. เปิดฟอร์มขอสร้างเลข กรอกข้อมูลครบ 3. กรอกลิงค์เอกสาร: https://devestenant.sharepoint.com/sites/EDR/Shared%20Documents/doc2026.docx 4. Tab ออกจากช่อง (onBlur) → สังเกต 5. ยืนยัน Confirmation |
| Expected Result | 1) ไม่แสดง Error บน URL field 2) แสดง Warning: 'กรุณาตรวจสอบว่าลิงค์นี้จำกัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลในองค์กร' 3) ปุ่ม 'ทดสอบเปิดลิงค์' แสดง 4) บันทึกสำเร็จ HTTP 201 5) หน้า Detail แสดงลิงค์พร้อมไอคอนเปิด Tab ใหม่ |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-C-003 | ทดสอบเปิดลิงค์จากหน้า Detail — ต้องเปิด Tab ใหม่

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-URL04 |
| Actor | User |
| Test Steps | 1. เปิดหน้า Detail ของเลขเอกสารที่มีลิงค์ SharePoint 2. คลิกปุ่ม 'เปิดลิงค์' หรือคลิกลิงค์ |
| Expected Result | 1) เปิด Tab ใหม่ในเบราว์เซอร์ 2) ลิงค์ element มี rel='noopener noreferrer' 3) ไม่เปิด Popup หรือ Redirect ใน Tab เดิม |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-C-004 | เจ้าของแก้ไขลิงค์ของตนเองเมื่อ Status = Created/In Use

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-URL05, RL-URL-09, RL-URL-12 |
| Actor | User (เจ้าของ) |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. เปิดหน้า Detail ของเลขที่ Status = Created 3. คลิกปุ่ม 'แก้ไขลิงค์' 4. แก้ไขลิงค์เป็น: https://devestenant.sharepoint.com/sites/EDR/updated.docx 5. บันทึก |
| Expected Result | 1) บันทึกสำเร็จ HTTP 200 2) หน้า Detail แสดงลิงค์ใหม่ 3) Audit Log บันทึก Username ผู้แก้ไข + Timestamp + ค่าเดิม/ใหม่ |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

### User-EDR-C-005 | [Negative] ห้ามแก้ลิงค์เมื่อ Status = Closed

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | RL-URL-08 |
| Actor | User / Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. เปิดหน้า Detail เลขที่ Status = Closed 3. ตรวจสอบปุ่ม 'แก้ไขลิงค์' 4. เรียก API PUT /InternalRequest/{id}/url ตรง |
| Expected Result | 1) ปุ่ม 'แก้ไขลิงค์' ซ่อนบน UI 2) API ตอบกลับ HTTP 403 3) ข้อความ: 'คุณไม่มีสิทธิ์ดำเนินการนี้' |
| Execution Results | yossakorn: Passed kanyaphak_HR: Passed |
| Remark | - |

## 4.2 Admin Test Cases

### Admin-EDR-A-001 | ตรวจสอบ Data Scope: User=Own-only, Admin=All-data

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-007 |
| Actor | User / Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน → เปิดหน้ารายการ InternalRequest/Index 2. บันทึกจำนวนรายการที่เห็น 3. Logout แล้ว Login ด้วย AD User ของท่าน 4. เปิดหน้ารายการ InternalRequest/Index 5. เปรียบเทียบจำนวนรายการ |
| Expected Result | 1) User เห็นเฉพาะรายการตนเอง (Own-only) 2) Admin เห็นรายการทุกฝ่าย (All-data) 3) Admin มี Filter ข้ามฝ่าย; User ไม่มี |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-A-002 | Report Export Excel แยกประเภทเอกสาร

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-009 |
| Actor | Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไปหน้า Report 3. เลือกประเภท 'เลขบันทึกภายใน' 4. กด Export Excel |
| Expected Result | 1) ระบบสร้างไฟล์ Excel ให้ดาวน์โหลด 2) ไฟล์มีคอลัมน์: เลขเอกสาร, ชื่อเรื่อง, ฝ่าย, สายงาน, หน่วยงานย่อย, ประเภทเอกสาร, ลิงค์เอกสาร, สถานะ, วันที่ 3) ข้อมูลตรงกับหน้าจอ |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-B-001 | สร้าง Master สายงานตามที่ Admin ต้องการ — ไม่บังคับให้ต้องสร้าง

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-H01, BR-H02 |
| Actor | Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไป Settings/Lines 3. ตรวจสอบว่าสามารถข้ามการสร้างสายงานได้ 4. หาก Admin ต้องการสร้าง ให้คลิก 'เพิ่มสายงาน' 5. กรอก LineCode และชื่อสายงานตามที่ Admin กำหนด 6. คลิก 'บันทึก' |
| Expected Result | 1) การสร้างสายงานเป็นทางเลือกตามที่ Admin ต้องการ ไม่บังคับให้ต้องสร้าง 2) หากไม่สร้างสายงาน ระบบยังรองรับฝ่ายที่ไม่สังกัดสายงาน 3) หากสร้างและข้อมูลถูกต้อง ระบบบันทึกสำเร็จ HTTP 201 4) รายการสายงานที่ Admin กำหนดปรากฏในตารางและสามารถเลือกผูกกับฝ่ายได้ |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-B-002 | แก้ไข Running Config ของฝ่าย BA — ต้องผ่าน Confirmation

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-H08, BR-H10, RL-HIER-05 |
| Actor | Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไป Settings/DepartmentCodes → เลือกฝ่าย BA 3. แก้ไข Running Scope จาก LINE เป็น DEPT 4. แก้ Pattern: {DeptCode}-{YY}-{Running:000000} 5. คลิก 'บันทึก' 6. ตรวจสอบ Confirmation ที่แสดง 7. ยืนยัน |
| Expected Result | 1) Confirmation แสดง: 'การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับเลขใหม่เท่านั้น เลขเดิมที่ออกไปแล้วไม่เปลี่ยน' 2) หลังยืนยัน Config อัปเดตสำเร็จ 3) Preview เลข Real-time แสดง Pattern ใหม่ทันที 4) เลขเดิมที่ออกไปแล้วไม่เปลี่ยน |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-B-003 | [Negative] LineCode ที่ Admin กำหนดซ้ำกับสายงานเดิม — ต้องบล็อก

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | RL-HIER-01 |
| Actor | Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไป Settings/Lines 3. เลือก LineCode ของสายงานที่มีอยู่แล้ว 4. สร้างสายงานใหม่โดยกรอก LineCode เดิมซ้ำ 5. คลิก 'บันทึก' |
| Expected Result | 1) ระบบแสดง Error: 'รหัสสายงานนี้มีอยู่ในระบบแล้ว' 2) HTTP 409 3) ไม่สร้างรายการซ้ำ และข้อมูลสายงานเดิมไม่เปลี่ยนแปลง |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-B-004 | [Negative] ลบสายงานที่ Admin สร้างและมีฝ่ายสังกัดอยู่

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-H03, RL-HIER-02 |
| Actor | Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไป Settings/Lines 3. เลือกสายงานที่ Admin สร้างและมีฝ่ายสังกัดอยู่ 4. คลิก 'ลบ' 5. ยืนยันการลบ |
| Expected Result | 1) ระบบแสดง Error ว่าไม่สามารถลบได้ เนื่องจากยังมีฝ่ายสังกัดอยู่ 2) HTTP 409 3) สายงานและความสัมพันธ์กับฝ่ายยังคงอยู่ในระบบ |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-B-005 | [Negative] UnitCode ซ้ำ — ต้องบล็อก

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | RL-HIER-03 |
| Actor | Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไป Settings/Units 3. สร้างหน่วยงานย่อย UnitCode: 'BAF' (ซ้ำ) 4. คลิก 'บันทึก' |
| Expected Result | 1) Error: 'รหัสหน่วยงานนี้มีอยู่ในระบบแล้ว' 2) HTTP 409 |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-C-001 | Admin สร้าง Master ประเภทเอกสารใหม่จากหน้า Master

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | BR-IDT07, RL-IDT-01 |
| Actor | Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไป Settings/InternalDocumentTypes 3. คลิก 'เพิ่มประเภทเอกสาร' 4. กรอก Code: (ระบบ Auto-generate), ชื่อไทย: 'บันทึกข้อตกลง (MOU)', ชื่ออังกฤษ: 'Memorandum of Understanding' 5. คลิก 'บันทึก' |
| Expected Result | 1) บันทึกสำเร็จ HTTP 201 2) Code Auto-generate รูปแบบ DT0001, DT0002... ไม่ซ้ำ 3) Source=MASTER, ReviewStatus=REVIEWED 4) รายการปรากฏใน Dropdown ทันที |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-C-002 | [Negative] DocTypeCode ซ้ำ (Case-insensitive) — ต้องบล็อก

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | RL-IDT-05, VR-IDT-03 |
| Actor | Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. ไป Settings/InternalDocumentTypes 3. สร้างรายการใหม่ กรอก Code: 'dt0001' (ตัวพิมพ์เล็ก ซ้ำกับ DT0001) 4. คลิก 'บันทึก' |
| Expected Result | 1) Error: 'รหัสประเภทเอกสารนี้มีอยู่ในระบบแล้ว' 2) HTTP 409 3) ระบบ Upper-case Code อัตโนมัติก่อน Check |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

### Admin-EDR-D-001 | [Negative] ห้ามแก้ลิงค์เมื่อ Status = Closed

| Field | Details |
| --- | --- |
| Requirement / Module | RL-URL-08 |
| Actor | User / Admin |
| Test Steps | 1. Login ด้วย AD User ของท่าน 2. เปิดหน้า Detail เลขที่ Status = Closed 3. ตรวจสอบปุ่ม 'แก้ไขลิงค์' 4. เรียก API PUT /InternalRequest/{id}/url ตรง |
| Expected Result | 1) ปุ่ม 'แก้ไขลิงค์' ซ่อนบน UI 2) API ตอบกลับ HTTP 403 3) ข้อความ: 'คุณไม่มีสิทธิ์ดำเนินการนี้' |
| Execution Results | เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ: Pending Palida: Pending |
| Remark | - |

# 5. TRACEABILITY MATRIX

## 5.1 User Requirement-to-Test Mapping

| Test Case | Requirement / Rule | Coverage |
| --- | --- | --- |
| User-EDR-A-001 | BR-001, BR-002 | เลือก Dashboard แสดง Selector สลับระหว่างเลขภายนอก / บันทึกภายใน |
| User-EDR-A-002 | BR-003 | เปิดฟอร์มขอสร้างเลข — ผู้ขอและฝ่ายดึงจาก AD อัตโนมัติ แก้ไขไม่ได้ |
| User-EDR-A-003 | BR-004, BR-012 | Confirmation Step แสดงข้อมูลครบถ้วนก่อนสร้างเลข |
| User-EDR-A-004 | BR-005, BR-010 | ยืนยัน Confirmation — สร้างเลขทันที ไม่ผ่าน Approval ไม่ปรากฏใน Approval Queue |
| User-EDR-A-005 | BR-006, RL-CORE-06 | ปิดเลข — ต้องระบุเหตุผล หากไม่กรอกปุ่มยืนยันถูก Disabled |
| User-EDR-A-006 | BR-007 | ตรวจสอบ Data Scope: User=Own-only, Admin=All-data |
| User-EDR-A-007 | BR-008 | Search / Filter ประเภทเอกสาร: ทั้งหมด / ภายนอก / บันทึกภายใน |
| User-EDR-A-008 | RL-CORE-01 (VR-01) | [Negative] ไม่กรอกชื่อเรื่อง — ต้องบล็อก Validation |
| User-EDR-B-001 | BR-IDT01, BR-IDT02, BR-IDT03 | Searchable Dropdown ประเภทเอกสาร — ค้นหาได้ทั้งรหัสและชื่อ แสดงเฉพาะ Active |
| User-EDR-B-002 | BR-IDT04, BR-IDT05, BR-IDT06, RL-QA-08 | Quick Add ประเภทเอกสารใหม่ — ฟอร์มคงข้อมูลเดิม และเลือกอัตโนมัติ |
| User-EDR-C-001 | BR-URL01, RL-URL-15 | ไม่กรอก URL — บันทึกสำเร็จ DocumentUrl = NULL |
| User-EDR-C-002 | BR-URL02, RL-URL-02 | กรอก URL HTTPS ถูกต้อง — บันทึกสำเร็จ |
| User-EDR-C-003 | BR-URL04 | ทดสอบเปิดลิงค์จากหน้า Detail — ต้องเปิด Tab ใหม่ |
| User-EDR-C-004 | BR-URL05, RL-URL-09, RL-URL-12 | เจ้าของแก้ไขลิงค์ของตนเองเมื่อ Status = Created/In Use |
| User-EDR-C-005 | RL-URL-08 | [Negative] ห้ามแก้ลิงค์เมื่อ Status = Closed |

## 5.2 Admin Requirement-to-Test Mapping

| Test Case | Requirement / Rule | Coverage |
| --- | --- | --- |
| Admin-EDR-A-001 | BR-007 | ตรวจสอบ Data Scope: User=Own-only, Admin=All-data |
| Admin-EDR-A-002 | BR-009 | Report Export Excel แยกประเภทเอกสาร |
| Admin-EDR-B-001 | BR-H01, BR-H02 | สร้าง Master สายงานตามที่ Admin ต้องการ — ไม่บังคับให้ต้องสร้าง |
| Admin-EDR-B-002 | BR-H08, BR-H10, RL-HIER-05 | แก้ไข Running Config ของฝ่าย BA — ต้องผ่าน Confirmation |
| Admin-EDR-B-003 | RL-HIER-01 | [Negative] LineCode ที่ Admin กำหนดซ้ำกับสายงานเดิม — ต้องบล็อก |
| Admin-EDR-B-004 | BR-H03, RL-HIER-02 | [Negative] ลบสายงานที่ Admin สร้างและมีฝ่ายสังกัดอยู่ |
| Admin-EDR-B-005 | RL-HIER-03 | [Negative] UnitCode ซ้ำ — ต้องบล็อก |
| Admin-EDR-C-001 | BR-IDT07, RL-IDT-01 | Admin สร้าง Master ประเภทเอกสารใหม่จากหน้า Master |
| Admin-EDR-C-002 | RL-IDT-05, VR-IDT-03 | [Negative] DocTypeCode ซ้ำ (Case-insensitive) — ต้องบล็อก |
| Admin-EDR-D-001 | RL-URL-08 | [Negative] ห้ามแก้ลิงค์เมื่อ Status = Closed |

# 6. OPEN ITEMS AND RECOMMENDATION

| No. | Open Item | Priority | Required Action |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Admin test results are blank in both supplied Admin workbooks | High | Execute or verify all 10 Admin cases per workbook and record Passed / Failed |
| 2 | Business Owner signatory is not specified in supplied evidence | High | Confirm authorized signatory and complete Document Sign Off |
| 3 | IT verifier result / formal approval is not explicitly recorded | High | Attach IT verification evidence or record verifier result |
| 4 | Exact formal numeric project code for EDR is not provided | Medium | Confirm whether P2026-EDR is the approved project code |
| 5 | Defect log is not included | Medium | If any Admin case fails, attach defect ID, severity, owner, target date and retest result |

Recommendation: Current status is Conditional / Not Ready for Final Sign-off because Admin execution results remain Pending. User evidence is complete and shows Passed for all recorded User execution records.

# 7. APPENDIX - TEST EVIDENCE INDEX

| No. | Evidence File | Suite | Total | Passed | Failed | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testcase_Admin_EDR_MemoRuning_ เพ็ญพิชชา สำนักบริหารกรรมการ.xlsx | Admin | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Testcase_Admin_EDR_MemoRuning_Palida.xlsx | Admin | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Testcase_User_EDR_MemoRuning (yossakorn).xlsx | User | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | Testcase_User_EDR_MemoRuning_kanyaphak_HR.xlsx | User | 15 | 15 | 0 | 0 |

ไฟล์ต้นทางควรจัดเก็บร่วมกับเอกสาร UAT ฉบับนี้ในตำแหน่งควบคุมเอกสาร เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail)